**開発タイムテーブル(最終更新日 : 2019年9月9日)**

開発期間：2019年9月2日　14：00～2019年9月12日　18：00、9日間(68時間)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 内容 | 期間 |
| DB設計 | データベース構造を設計 | 9月2日　14：00～9月2日　19:00 |
| Web設計 | 開発のための簡単なhtml構造を設計、作成 | 9月2日　14：00～9月2日　19:00 |
| DB作成 | MySQL Workbenchを用いたDB構造作成 | 9月3日　10：00～9月3日　13:00 |
| Java開発(1) | Login, Logout, Signup, Signout機能実装 | 9月2日　10：00～9月3日　13:00 |
| Java開発(2) | チャットルームの実装 | 9月3日　14：00～9月６日　19:00 |
| Java開発(3) | チャットルーム参加、脱退機能実装 | 9月４日　14：00～9月６日　19:00 |
| Java開発(4) | Friend登録、削除機能実装 | 9月４日　14：00～9月６日　19:00 |
| 中間テスト | 機能の確認、DB修正、デバッグ | 9月6日　10：00～9月9日　19:00 |
| デザイン修正 | ウェブサイトのUIデザイン修正 | 9月9日　10：00～9月9日　19:00 |
| Java開発(5) | 機能機能の考察、実装 | 9月9日　10：00～9月11日　19:00 |
| Java開発(6) | Open Chat 機能の追加 | 9月9日　10：00～9月11日　19:00 |
| Java開発(7) | 画像伝送機能の追加 | 9月10日　10：00～9月11日　19:00 |
| Java開発(8) | 既読機能の追加 | 9月10日　10：00～9月11日　19:00 |
| テスト | 使用シミュレーション、デバッグ | 9月10日　10：00～9月12日　18:00 |